《基于大数据挖掘的城市交通信号控制技术》项目总结报告

一、项目概况

项目名称: 基于大数据挖掘的城市交通信号控制技术

立项时间：2016年7月

项目编号：BY2016076-05

项目负责人：陆建

主持单位：东南大学

合作企业：南京莱斯信息技术股份有限公司

项目经费：26.94万元，其中省拨专项经费15万元，单位自筹11.94万元。

主要研究内容：城市交通多源信息数据挖掘、多需求城市交通信号控制、地面公交干线高效绿波控制、骨架线路与主干线路间的协同控制等关键技术。

二、项目实施情况

东南大学具体负责交通多源信息数据挖掘、多需求城市交通信号控制、地面公交干线高效绿波控制、骨架线路与主干线路间的协同控制等部分的基础理论研究和关键技术研发工作。在取得技术研究进展的情况下，与南京莱斯信息技术股份有限公司合作，对研究成果进行了应用，由南京莱斯信息技术股份有限公司负责相关技术产品、软件的研发，并实现了在部分地区的应用。项目参与人员分工明确，各司其职，定期召开课题分析、总结交流会，并组织对相关研发人员进行培养培训，推进项目的顺利进行。

经过联合攻关研究，本项目实现了区域交通状态的有效预报和交通事件的自动检测，提出了不同需求下的交通信号控制优化策略，地面公交干线的绿波控制、骨架干线与主干线间的协同控制两项研究成果成功在示范区进行了应用。圆满完成了项目预期研究目标。

项目经费共计26.94万元，其中省拨专项经费15万元，单位自筹11.94万元。项目经费计划中省拨款、自筹资金已按计划到位。项目承担单位对科技拨款、单位自筹严格按照科技经费的有关规定，专款专用，有力地保障了本项目的顺利完成。项目总经费支出25.24万元，其中省拨款支出13.3万元、自筹经费支出11.94万元，结余1.7万元。

三、项目技术情况

主要研究成果如下：

1）城市交通多源信息数据挖掘技术

基于物联网技术，获取城市动态交通状况，研究面向道路检测装置、移动终端、RFID、公交与车辆定位系统等采集技术的多源异构数据的选择、净化、集成技术；基于历史数据，研究服务智能交通系统决策的城市道路出行方式的运行模式与规则，开发交通多源数据挖掘算法；研究各类出行方式的运行模式与规则的知识表述方法，建立多出行方式通行特征的知识库，供智能交通系统提取。

2）多需求城市交通信号控制技术

基于多出行方式通行特征的知识库和实时采集的交通大数据，针对常态交通与非常态交通的个性化交通运行特征，研究交通信号控制目标和控制基本策略的选取方法；基于非线性理论和多目标决策技术，研究常态交通下区域交通信号动态控制优化技术；针对恶劣天气、突发事件、大型活动的非常态交通需求，研究基于复杂系统理论的非常态多需求区域交通信号控制优化技术。

3）地面公交干线高效绿波控制技术

基于公交出行IC卡数据、停靠站视频数据、公交卫星定位数据等，研究地面公交主干线需求的动态识别与预测技术；研究地面公交主干线换乘节点处的换乘时间预测技术；基于多需求城市交通信号控制技术，研究主干线公交车辆绿波通行信号控制技术；针对公交线路间的相互通行需求冲突和乘客换成需求等情况，研究多公交请求冲突下的协调控制技术。

4）骨架线路与主干线路间的协同控制技术

在地面公交干线高效绿波控制的基础下，研究结合有轨电车、BRT等骨架线路的运动特性和安全控制要求，研究骨架线路车速诱导技术；研究骨架线路之间不同优先级下的优先控制策略和方法；利用车载公交检测设备和路侧车辆检测设备，研究骨架线路、主干线路车辆的运行状态判别方法；研究骨架线路车辆与主干线路车辆的协同控制技术。

四、合同任务指标完成情况

根据第三方的测试评估，项目预期目标全部达到、大部分指标超额完成：

- 基于多源异构交通数据的交通状态预测精度≥90%；

- 系统综合应用条件下，服务水平提高22%；

- 车辆交叉口延误时间平均下降21.1%；

- 实现公交车辆运行速度提高不少于22.1％；

- 公交车辆交叉口停车延误降低46.1%；

开发了1套城市交通信号控制控制软件，并获得国家软件著作权，申请国家发明专利6项，发表论文7篇。

表1  项目任务指标完成情况

| 序号 | 考核指标 | 任务要求 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于多源异构交通数据的交通状态预测精度 | ≥90% | ≥90% | 完成 |
| 2 | 系统综合应用条件下，交叉口服务水平提高 | 10% | 22% | 超额完成 |
| 3 | 车辆交叉口延误时间平均下降 | 10% | 21.1% | 超额完成 |
| 4 | 公交车辆运行速度提高 | 不少于15％ | 22.1% | 超额完成 |
| 5 | 公交车辆停车延误降低 | 20% | 46.1% | 超额 |
| 6 | 申请国家软件著作权 | 1项 | 1项 | 完成 |
| 7 | 申请国家发明专利 | 5项 | 6项 | 超额完成 |
| 8 | 发表论文 | — | 7篇 | 超额完成 |
| 9 | 研究报告 | 提交研究报告 | 完成 | 完成 |

五、项目绩效分析

本项目的实施将产生较大经济效益，更将带来良好的社会效益，主要体现在以下几个方面：

1. 随着基于大数据挖掘的城市信号控制与地面公交优先控制项目的实施，在减少对社会车辆通行影响的前提下，大幅提高了地面公交的准点率和可靠性，整体提升了南京市地面公交的运行效率和服务水平。

2. 本项目实施过程中积累的研发经验，为新一代公交优先通行协同控制系统研发打下了良好的基础，项目研究成果得到了良好的应用，对引领行业技术进步产生了深远的影响，也对推动公交都市建设，提高城市公交竞争力起到了积极的示范作用。

六、存在问题、有关建议及下一步研究设想

（1）在多需求城市交通信号控制技术方面

- 项目中提出的基于关键轨迹的交通信号控制优化策略是基于RFID技术进行的，而RFID系统中的电子标签只存在机动车中，因此在信号优化中没有考虑到非机动车和行人的影响。在未来研究中可以通过其他方式获取到行人和非机动车的数据，然后在优化过程中全面考虑。

- 不良天气下单点交通信号控制优化策略主要是针对的单一城市，由于城市之间具体情况的不同，具体实施的信号控制策略也有所不同，未来应面向多城市提出不良天气下的区域交通信号控制优化方法。

（2）在地面公交干线高效绿波控制、骨架线路与主干线路的协同控制方面

项目的实施在一定程度上提高了公交车辆在主线上的运行速度和效率，同时主线方向上社会车辆借助公交绿波信号相应减少了社会车辆在交叉口的延误，支路上社会车辆受其影响，延误有所增加，但各个交叉口各方向社会车辆平均延误仍有小幅下降。

未来协同控制系统亦应更加全面的考虑支路上的延误分布，考虑支路进口各方向的流量等因素，通过配时优化最大限度确保支路通行的稳定性，同时配以相应的交通设计方案，从空间上提高社会车辆的通过率，实现公交车辆和社会车辆的通行效率的同步提高。未来随着多模式地面公交协同控制项目的完善改进，会在更高水平上优化交通时空资源的分配，优化城区居民出行结构，缓解城市交通拥堵。