《智能家居生物识别关键技术研究》项目总结报告

一、项目概况

（包括项目名称、立项时间、项目编号、项目负责人、合作企业、经费情况、主要研究内容等）

项目名称：智能家居生物识别关键技术研究

立项时间：2016年7月

项目编号：BY2016076-07

项目负责人：张雄

合作企业：江苏佳为实业发展有限公司

经费情况：项目由省拨款30万元，包括直接费用25万元和间接费用5万元。

主要研究内容：研发基于人脸、姿态、语音等多生物特征的采集系统；通过有线或无线网络进行数据传输；研究多生物特征提取算法，在此基础上研制多生物特征融合识别软件；研发基于多生物特征识别的具有安防功能的智能门锁系统；研发基于网络的生物特征加密存储、远程安防监控系统。

二、项目实施情况

（即完成项目过程中所做的主要工作，包括校企联合研发团队的组织、实施计划的制定与落实、企业研发人员的培养培训、项目完成情况评价及预算执行情况等）

为完成项目的研发和产业化，成立了校企联合研发团队，由东南大学张雄教授总负责，东南大学的樊兆雯副教授、仲雪飞副教授、张浩康高工，以及1名博士研究生和3名硕士研究生参与项目的前期研发，张浩康高工及4名研究生配合后期的测试及产业化进程中的技术支持；江苏佳为实业发展有限公司的陶敬庆工程师、张义全助工、张昌玉工程师、李广灵工程师参与项目的后期测试和推进产业化。

项目根据研究进度制定了具体的实施计划及阶段负责人，具体情况见表一。为了加快本项目技术的产业化，项目合作单位法人个人出资成立了南京威因特智能科技有限公司，注册资金500万，将该技术转入该公司进行产业化运作。公司成立了专业研发团队，对东南大学开发的智能门样机进行产品开发与优化。在进行产品研发与优化的过程中，先后培训培养了7名技术人员，并成为产业化发展的骨干。

表一 项目实施计划

| 时间 | 研究内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 2016.7～2016.9 | 完善项目前期搭建的生物特征采集系统 | 樊兆雯 |
| 2016.10～2016.12 | 完成生物特征数据的实时采集、传输与存储 | 樊兆雯 |
| 2017.1～2017.3 | 完成各生物特性数据的预处理算法 | 仲雪飞 |
| 2017.4～2017.6 | 完成各生物特性数据的特征提取与匹配算法 | 仲雪飞 |
| 2017.7～2017.9 | 完成智能门锁系统原型设计与调试 | 张浩康 |
| 2017.10～2017.12 | 完成智能门锁系统产品样机、测试 | 张浩康 |
| 2018.1～2018.3 | 完成智能门锁系统产品定型，小批量试产 | 陶敬庆 |
| 2018.4～2018.6 | 实现产品销售 | 陶敬庆 |

项目2016年获江苏省科技厅立项，经过两年来的研究与实践，完成了合同约定的各项任务指标。成功研制开发了智能安防门锁系统样机1套，生物特征认假率小于0.001%，拒真率小于1%，平均匹配时间小于1秒。申请发明专利4项，实用新型专利1项。该项目为江苏佳为实业发展有限公司新增效益10万元。

预算执行情况：项目由省拨款30万元，包括直接费用25万元和间接费用5万元。直接费用包括材料费、测试化验加工费、差旅费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费等，目前已支出23.128646万元。间接费用已全部支出。项目目前结余1.871354万元，其中包括1.5万元的加工费尾款，该笔费用还未到支付时间节点。上述费用支出明细参见表二。

表二 江苏省科技计划项目经费决算表

经费单位：万元

| 项目来源 | 江苏省产学研前瞻性联合研究项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | BY2016076-07 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 智能家居生物识别关键技术研究 |  |  |  |  |
| 经费投入 |  |  | 经费支出 |  |  |
| 来源 |  | 投入数 | 科目 | 支出数 | 其中：省拨款 支出数 |
| 投入合计 |  | 30 | 支出合计 | 28.128646 | 28.128646 |
| 1、省拨款 |  | 30 | （一）直接费用 | 23.128646 | 23.128646 |
| 2、部门、地方配套 |  | 0 | 1、设备费 | 0 | 0 |
| 3、承担单位自筹 |  | 0 | （1）设备购置费 | 0 | 0 |
| 4、其他来源 |  | 0 | （2）设备试制费 | 0 | 0 |
|  |  |  | （3）设备改造与租赁费 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2、材料费 | 8.252282 | 8.252282 |
|  |  |  | 3、测试化验加工费 | 1.932 | 1.932 |
|  |  |  | 4、燃料动力费 | 0 | 0 |
|  |  |  | 5、差旅费 | 3.147866 | 3.147866 |
|  |  |  | 6、会议费 | 0 | 0 |
|  |  |  | 7、国际合作与交流费 | 2.385438 | 2.385438 |
|  |  |  | 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 3.66131 | 3.66131 |
|  |  |  | 9、劳务费 | 3.74975 | 3.74975 |
|  |  |  | 10、专家咨询费 | 0 | 0 |
|  |  |  | 11、其他支出 | 0 | 0 |
|  |  |  | （二）间接费用 | 5 | 5 |
|  |  |  | 其中：绩效支出 | 1.25 | 1.25 |
| 经费结余 |  |  | 1.871354 |  |  |

三、项目技术情况

（即项目的研究方法及技术路线，项目解决的关键技术、取得的突破性进展及创新点等）

本项目通过融合包括人脸、手势、语音等多种生物特征，研究相关特征提取算法和分类算法，不但可以有效地提高识别率，同时可以防止由于单一特征识别失败造成的拒真率。通过掌握关键算法和控制技术，提高产品的技术竞争力，形成核心专利，打破国外先进技术的垄断。

本项目重点解决了基于人脸、姿态、语音等多生物特征的采集、数据传输、多生物特征提取算法等智能家居生物识别的关键技术。

本项目取得的突破性进展及创新点：通过多生物特征数据采集、特征提取、特征匹配实现个体生物特征识别，提高系统的安全性；使用多生物特征识别技术实现智能门锁，将身份识别技术无痕融入使用，并通过网络实现远程监控，同步实现安防功能，降低了成本，提高了实用性；项目主要技术指标包括：生物特征认假率小于0.001%,拒真率小于1%，平均匹配时间小于1秒，达到国内领先水平。

四、合同任务指标完成情况

（实际完成合同约定的研究内容、技术指标、效益指标、工作指标等情况）

项目完成了合同约定的研究内容：研发基于人脸、姿态、语音等多生物特征的采集系统；通过有线或无线网络进行数据传输；研究多生物特征提取算法，在此基础上研制多生物特征融合识别软件；研发基于多生物特征识别的具有安防功能的智能门锁系统；研发基于网络的生物特征加密存储、远程安防监控系统；研发智能门锁系统产品并进行了市场推广。

项目达到了合同规定的技术指标：生物特征认假率小于0.001%，拒真率小于1%，平均匹配时间小于1秒。

项目完成的效益指标：完成智能安防门锁系统样机1套。

项目取得的成果：申请专利5项，其中发明专利4项、实用新型专利1项。

- 宗诗皓，翟理想，赵雅丛. 一种三维重建装置的光源位置校准方法 ，201810507975.1，2018.5.24

- 翟理想. 一种自标定光源方向的光度立体三维重建系统及重建方法，201811117388.8，2018.9.20

- 余丹，仲雪飞，张雄等. 一种基于热像仪摄像头的静态手势识别方法，201811200740.4，2018.10.16

- 刘博文，翟理想，张雄等. 一种基于光度立体的便携式三维重建用图像采集设备，201821874989.9，2018.11.14

- 金展翌，张雄，樊兆雯. 一种基于红外摄像头的静态手势识别方法，201811341659.8，2018.11.13

项目负责人及各参与人员实际投入到本项目的工作时间均达到50%，完成合同规定的工作指标。

五、项目绩效分析

（包括经济效益、社会效益分析，市场应用前景分析，对促进社会发展、科技进步和企业创新能力提升的作用等）

本项目采用校企合作模式，研究开发的多生物融合智能安防门锁系统，克服了以往指纹锁、人脸识别、虹膜识别等技术的局限，通过掌握关键算法和控制技术，提高产品的技术竞争力，形成核心专利，达到了国内领先水平，打破了国外先进技术的垄断。随着物联网技术不断发展，多生物融合智能安防门锁系统必将因其高识别率、低拒真率的优势推动新一代门禁系统的发展，也必将具有广阔的市场应用前景。

六、存在问题、有关建议及下一步研究设想

本项目虽然按期完成了合同规定的任务，但仍有一些方面可以更加完善：

1、改善环境光对特征识别的影响，开发单摄3D采集系统，采用3D特征进行识别；

2、融合表情、唇语等特征识别系统，进一步提高安全性；

3、针对残障人士用户开发相关技术，提高产品受众人群。